| Tên Sinh Viên | Hoàng Minh Quang |
| --- | --- |
| MSSV | PTIT-HN-153 |
| Lớp | CNTT2 |
| Tên dự án | Quản lý dự án |
| Ngày nộp | 2/12/2025 |

- Sprint Planning & Product Backlog

  - Sprint Goal

- Mục tiêu: Tạo ứng dụng quản lý dự án cho phép người dùng đăng ký/đăng nhập và thực hiện các thao tác CRUD với dự án, nhiệm vụ và thành viên.

  - Danh sách User Stories

| ID | User Story | Mô tả ngắn | Story Point | Mức độ ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM-01 | Tôi là người dùng tôi muốn đăng ký tài khoản ở trang đăng ký | Khách hàng muốn có tài khoản mới, tạo tài khoản ở trang đăng ký | 5 | Cao |
| PM-02 | Tôi là người dùng tôi muốn đăng nhập vào tài khoản ở trang đăng nhập | Khách hàng muốn đăng nhập vào tài khoản đã tạo trước đó | 3 | Cao |
| PM-03 | Tôi là khách hàng tôi muốn xem danh sách các dự án của tôi | Khi đăng nhập được vào tài khoản, hệ thống điều hướng người dùng đến trang chủ, hệ thống hiển thị các dự án của tài khoản đó | 5 | Cao |
| PM-04 | Tôi là khách hàng tôi muốn tạo mới dự án | Khách hàng muốn thêm 1 dự án vào danh sách dự án của mình | 5 | Cao |
| PM-05 | Tôi là khách hàng tôi muốn sửa đổi dự án | Khách hàng muốn sửa đổi 1 dự án | 5 | Trung bình |
| PM-06 | Tôi là khách hàng tôi muốn xoá dự án | Khách hàng muốn xoá 1 dự án khi dự án đó không còn cần thiết | 3 | Trung bình |
| PM-07 | Tôi là khách hàng tôi muốn xem thông tin chi tiết của dự án | Khách hàng muốn xem thông tin chi tiết của dự án | 5 | Cao |
| PM-08 | Tôi là khách hàng tôi muốn thêm nhiệm vụ cho dự án | Khách hàng cung cấp thông tin nhiệm vụ cho dự án đó: - Tên nhiệm vụ - Tên người phụ trách - Độ ưu tiên - Các thành viên - Thời gian bắt đầu - Thời gian kết thúc - Tiến độ | 5 | Cao |
| PM-09 | Tôi là khách hàng tôi muốn sửa đổi thông tin của nhiệm vụ | Khách hàn muốn sửa đổi thông tin của nhiệm vụ: - Tên nhiệm vụ - Tên người phụ trách - Độ ưu tiên - Các thành viên - Thời gian bắt đầu - Thời gian kết thúc - Tiến độ | 3 | Trung bình |
| PM-10 | Tôi là khách hàng tôi muốn xoá nhiệm vụ | Khách hàng muốn xoá nhiệm vụ không còn cần thiết cho dự án đó nữa | 3 | Trung bình |
| PM-11 | Tôi là khách hàng tôi muốn thêm thành viên tham gia vào dự án | Khách hàng thêm thành viên tham gia vào dự án | 5 | Cao |
| PM-12 | Tôi là khách hàng tôi muốn xoá thành viên ra khỏi dự án | Khách hàng muốn xoá thành viên ra khỏi dự án | 3 | Trung bình |

  - Acceptance Criteria (AC) cho từng User Story

| Tên Story | Mô tả tiêu chí |
| --- | --- |
| Đăng ký tài khoản | Given: Người dùng ở trang đăng ký tài khoản |
|  | When: Người dùng nhập các thông tin được yêu cầu trong form đăng ký và nhấn nút “Đăng ký” |
|  | Then: Chuyển hướxng sang trang đăng nhập khi các thông tin người dùng nhập hợp lệ. Thông báo lỗi khi thông tin người dùng nhập không hợp lệ |
| Đăng nhập tài khoản | Given: Người dùng đã có tài khoản và ở trang đăng nhập |
|  | When: Người dùng nhập các thông tin về tài khoản được yêu cầu trong form đăng nhập và nhấn nút “Đăng nhập” |
|  | Then: Chuyển hướng người dùng vào trang chủ khi người dùng nhập đúng thông tin. Thông báo lỗi khi người dùng nhập sai thông tin tài khoản |
| Xem danh sách các dự án | Given: Người dùng đăng nhập thành công vào ứng dụng |
|  | When: Người dùng nhấn nút “Đăng nhập” và được chuyển hướng vào trang chủ |
|  | Then: Hệ thống hiển thị tất cả các dự án của tài khoản đang đăng nhập |
| Tạo mới dự án | Given: Người dùng đang ở trang danh sách dự án |
|  | When: Người dùng nhấn nút “Tạo dự án”. Modal form tạo dự án được hiển thị, người dùng nhập thông tin và nhấn nút “Tạo”. |
|  | Then: Dự án được tạo thành công và hiển thị ra ngoài danh sách. Hiển thị lỗi nếu thông tin người dùng nhập không hợp lệ |
| Sửa đổi dự án | Given: Người dùng đang ở trang danh sách dự án |
|  | When: Người dùng nhấn nút “Sửa”. Modal form tạo dự án được hiển thị, người dùng nhập thông tin và nhấn nút “Cập nhật” |
|  | Then: Thông tin dự án được cập nhật thành công và hiển thị ra ngoài danh sách |
| Xoá dự án | Given: Người dùng đang ở trang danh sách dự án |
|  | When: Người dùng nhấn nút “Xoá”. Modal xác nhận xoá dự án được hiển thị, người dùng nhấn nút “Xác nhận” để xoá dự án, nhấn nút “Huỷ” để huỷ thao tác xoá |
|  | Then: Dự án được xoá khỏi danh sách dự án thành công khi người dùng nhấn nút “Xác nhận”, dự án được giữ lại khi người dùng nhấn nút “Huỷ”. |
| Xem chi tiết dự án | Given: Người dùng đang ở trang danh sách dự án |
|  | When: Người dùng nhấn nút “Xem chi tiết”. |
|  | Then: Điều hướng người dùng sang trang chi tiết dự án. Nếu dự án vừa mới được tạo thì sẽ không có thông tin chi tiết về dự án. Nếu dự án đã được tạo và được cung cấp thông tin về dự án đó thì hiển thị đầy đủ thông tin |
| Tạo mới nhiệm vụ | Given: Người dùng đang ở trang chi tiết dự án |
|  | When: Người dùng nhấn nút “Thêm nhiệm vụ”. Modal form thêm nhiệm vụ được hiển thị, người dùng nhập các thông tin chi tiết về nhiệm vụ: - Tên nhiệm vụ - Tên người phụ trách - Độ ưu tiên - Các thành viên - Thời gian bắt đầu - Thời gian kết thúc - Tiến độ Và nhấn nút “Tạo” |
|  | Then: Hiển thị thông tin nhiệm vụ theo dạng bảng |
| Sửa đổi nhiệm vụ | Given: Người dùng đang ở trang chi tiết dự án |
|  | When: Người dùng nhấn nút “Sửa”. Modal form sửa nhiệm vụ được hiển thị, dữ liệu nhiệm vụ cũ được hiển thị lên các trường input khi chọn chức năng sửa: - Tên nhiệm vụ - Tên người phụ trách - Độ ưu tiên - Các thành viên - Thời gian bắt đầu - Thời gian kết thúc - Tiến độ Và nhấn nút “Cập nhật” |
|  | Then: Thông tin nhiệm vụ cũ được cập nhật theo thông tin mới |
| Xoá nhiệm vụ | Given: Người dùng đang ở trang chi tiết dự án |
|  | When: Người dùng nhấn nút “Xoá”. Modal xác nhận xoá hiện lên. Người dùng nhấn nút “Xác nhận” hoặc “Huỷ” |
|  | Then: Xoá dự án khí người dùng nhấn “Xác nhận”, Huỷ thao tác xoá khi nhấn nút “Huỷ” |
| Thêm thành viên | Given: Người dùng đang ở trang chi tiết dự án |
|  | When: Người dùng nhấn nút “Thêm thành viên”. Modal thêm thành viên hiện lên. Người dùng nhập email và vai trò của thành viên |
|  | Then: Thêm thành viên vào dự án thành công và hiển thị tên trong danh sách các thành viên |
| Xoá thành viên | Given: Người dùng đang ở trang chi tiết dự án |
|  | When: Người dùng nhấn nút “•••”. Modal danh sách các thành viên hiện lên. Người dùng nhấn nút xoá, modal xác nhận xoá hiện lên và người dùng có thể nhấn nút “Xác nhận” hoặc “Huỷ” |
|  | Then: Xoá thành viên khi người dùng nhấn “Xác nhận”, Huỷ thao tác xoá khi nhấn nút “Huỷ” |

  - Definition of Done (DoD)

| STT | Định nghĩa hoàn thành |
| --- | --- |
| 1 | Backlog hoàn chỉnh |
| 2 | Đáp ứng AC |
| 3 | Tất cả test case đã chạy và pass 100% |
| 4 | Tính năng đã được tích hợp vào branch chính và deploy thành công lên môi trường staging |
| 5 | Có tài liệu hướng dẫn sử dụng hoặc ghi chú kỹ thuật |
| 6 | User Story được cập nhật trạng thái “Done” trong Trello và được PO chấp thuận |

  - Estimation – Planning Poker

| Story | Story Point | Lý do chọn điểm |
| --- | --- | --- |
| Đăng ký tài khoản | 5 | Đây là một chức năng nền tảng. Yêu cầu tích hợp nhiều thành phần: Validation (kiểm tra đầu vào), Lưu trữ (Database), Bảo mật (Hash mật khẩu), Xác thực Email (tích hợp dịch vụ gửi email). |
| Đăng nhập tài khoản | 3 | Độ phức tạp trung bình. Yêu cầu Xác thực (kiểm tra mật khẩu Hash), Quản lý Session/Token và xử lý logic Quên mật khẩu. Ít phức tạp hơn đăng ký vì không cần tạo mới bản ghi. |
| Xem danh sách các dự án | 5 | Yêu cầu Truy vấn Database phức tạp (lọc theo quyền truy cập của người dùng), Tối ưu hiệu suất (phân trang/lazy loading) và Xử lý giao diện hiển thị danh sách. |
| Tạo mới dự án | 5 | Bao gồm việc tạo mới bản ghi trong DB, logic Gán vai trò (người tạo là Quản lý), Kiểm tra dữ liệu đầu vào và có thể bao gồm logic khởi tạo các cấu hình mặc định liên quan đến dự án. |
| Sửa đổi dự án | 5 | Thao tác Cập nhật dữ liệu (UPDATE) trong DB. Cần kiểm tra quyền truy cập và Validation cho các trường được chỉnh sửa. Ít phức tạp hơn Tạo mới |
| Xoá dự án | 3 | Thao tác Xóa bản ghi (DELETE). Yêu cầu logic Kiểm tra quyền chặt chẽ, xử lý các bản ghi liên quan (Công việc, Thành viên) theo quy tắc ràng buộc dữ liệu (ví dụ: Soft Delete). |
| Xem chi tiết dự án | 5 | Yêu cầu tổng hợp và hiển thị dữ liệu từ nhiều bảng (Dự án, Công việc, Thành viên, Tiến độ), cần có logic tính toán chỉ số tổng quan (ví dụ: % hoàn thành) và xử lý hiển thị giao diện phức tạp. |
| Tạo mới nhiệm vụ cho dự án | 5 | Tạo công việc (Task), Gán người phụ trách, Cập nhật trạng thái/độ ưu tiên, Quản lý thời gian. Yêu cầu nhiều logic nghiệp vụ và tương tác giao diện phức tạp. |
| Sửa đổi nhiệm vụ | 3 | Update thông tin nhiệm vụ, kiểm tra quyền (người tạo hoặc người phụ trách), validate dữ liệu. Độ phức tạp thấp hơn tạo mới nhiệm vụ. |
| Xoá nhiệm vụ | 3 | Xóa nhiệm vụ trong DB, kiểm tra quyền, cập nhật tiến độ dự án sau khi xoá. Không có nhiều logic như tạo mới. |
| Thêm thành viên | 5 | Yêu cầu nhập email và vai trò user, kiểm tra user có tồn tại không, phân quyền (Member/Editor), cập nhật bảng Member-Project, gửi thông báo (nếu có). Liên quan đến quản lý phân quyền nên phức tạp. |
| Xoá thành viên | 3 | Chỉ cần xoá liên kết Member–Project và kiểm tra quyền của người thực hiện. Logic đơn giản hơn nhiều so với thêm thành viên. |

2.  Kanban Board

2.1 Chia nhỏ User Story thành Task

| Story | Task | Người thực hiện | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| PM-01.Đăng ký tài khoản mới | PM-01-T1.Thiết kế UI | Hưng | Xây dựng giao diện trang đăng ký và form đăng ký, hiển thị lỗi khi validate. |
|  | PM-01-T2.Validate | Hưng | Họ và tên không được để trống Email không được để trống Mật khẩu không được để trống và tối thiểu 8 ký tự Mật khẩu xác nhận không được để trống và phải trùng với mật khẩu |
|  | PM-01-T3.Xây dựng API thêm mới tài khoản | Quang | Lưu thông tin tài khoản vào trong database |
|  | PM-01-T4.Hiển thị thông báo thành công/thất bại | Quang | Hiển thị lỗi khi thông tin đăng ký không hợp lệ Điều hướng sang trang đăng nhập khi đăng ký thành công |
| PM-02.Đăng nhập tài khoản | PM-02-T1.Thiết kế UI | Hưng | Xây dựng giao diện trang đăng nhập và form đăng nhập, hiển thị lỗi khi validate. |
|  | PM-02-T2.Validate | Hưng | Email không được để trống Mật khẩu không được để trống Thông tin đăng nhập phải đúng |
|  | PM-02-T3. Gọi API lấy thông tin tài khoản | Quang | Lấy thông tin tài khoản trong database để so sánh với dữ liệu người dùng nhập |
|  | PM-02-T4.Hiển thị thông báo thành công/thất bại | Quang | Hiển thị lỗi khi thông tin đăng nhập không hợp lệ Điều hướng sang trang quản lý dự án khi đăng nhập thành công Nếu chưa đăng nhập thì khi vào bất kỳ trang nào tự động điều hướng về trang đăng nhập |
| PM-03.Xem danh sách dự án | PM-03-T1.Thiết kế UI | Hưng | Xây dựng cấu trúc (layout) của trang quản lý dự án Xây dựng navbar, footer Xây dựng phần hiển thị danh sách dự án dưới dạng bảng Xây dựng phần phân trang |
|  | PM-03-T2.Xây dựng API lấy dữ liệu | Quang | Hiển thị theo dữ liệu được lưu trữ trong database và chỉ hiển thị các dự án của tài khoản là Project owner đang đăng nhập |
|  | PM-03-T3.Phân trang | Hưng | Hiển thị 10 dự án trên 1 trang |
| PM-04-T1.Tạo mới dự án | PM-04-T1.Thiết kế UI | Hưng | Xây dựng modal popup thêm mới/sửa dự án, hiển thị lỗi khi validate. |
|  | PM-04-T2.Validate | Hưng | Tên và mô tả dự án không được trống, tên dự án không được trùng nhau Tên và mô tả dự án phải có độ dài xác định |
|  | PM-04-T3.Xây dựng API thêm mới dự án | Quang | Thêm mới dự án vào database |
|  | PM-04-T4.Hiển thị thông báo thành công/thất bại | Quang | Hiển thị thông báo thành công khi dữ liệu hợp lệ, thông báo lỗi khi thông tin dự án không hợp lệ |
| PM-05.Sửa đổi thông tin dự án | PM-05-T1.Thiết kế UI | Hưng | Xây dựng modal popup thêm mới/sửa dự án, hiển thị lỗi khi validate. |
|  | PM-05-T2.Validate | Hưng | Dữ liệu dự án cũ được hiển thị lên các trường input khi chọn chức năng sửa Tên và mô tả dự án không được trống, tên dự án không được trùng nhau Tên và mô tả dự án phải có độ dài xác định |
|  | PM-05-T3.Xây dựng API sửa dự án | Quang | Sửa đổi thông tin dự án trong database |
|  | PM-05-T4.Hiển thị thông báo thành công/thất bại | Quang | Hiển thị thông báo thành công khi dữ liệu hợp lệ, thông báo lỗi khi thông tin dự án không hợp lệ |
| PM-06.Xoá dự án | PM-06-T1.Thiết kế UI | Hưng | Modal popup xác nhận xoá dự án |
|  | PM-06-T2.Xây dựng API xoá dự dự án | Hưng | Xoá dự án trong database |
|  | PM-06-T3.Hiển thị thông báo thành công/thất bại | Quang | Hiển thị thông báo thành công khi xoá dự án thành công, thông báo lỗi khi không xoá được dự án |
| PM-07.Xem chi tiết dự án | PM-07-T1.Thiết kế UI | Hưng | Xây dựng cấu trúc (layout) của trang chi tiết dự án Xây dựng phần chi tiết dự án, nút thêm mới và phần sắp xếp, tìm kiếm Xây dựng phần thành viên trong dự án Xây dựng phần hiển thị danh sách nhiệm vụ trong dự án dưới dạng bảng Xây dựng modal popup xác nhận xoá nhiệm vụ Xây dựng modal popup thêm nhiệm vụ Xây dựng modal popup danh sách thành viên Xây dựng modal popup thêm thành viên |
|  | PM-07-T2.Xây dựng API lấy dữ liệu | Quang | Lấy dữ liệu tương ứng trong database |
| PM-08.Tạo mới nhiệm vụ cho dự án | PM-08-T1.Tạo nhiệm vụ mới | Hưng | Mở modal thêm mới nhiệm vụ |
|  | PM-08-T2.Validate | Hưng | Dữ liệu không được trống và tên nhiệm vụ không được trùng nhau Tên nhiệm vụ phải có độ dài xác định Ngày bắt đầu phải lớn hơn ngày hiện tại Hạn chót phải lớn hơn ngày bắt đầu |
|  | PM-08-T3.Xây dựng API tạo mới nhiệm vụ | Quang | Thêm mới nhiệm vụ vào database |
|  | PM-08-T4.Hiển thị thông báo thành công/thất bại | Quang | Thông báo thành công khi thêm nhiệm vụ thành công, thông báo thất bại khi thêm nhiệm vụ thất bại |
| PM-09.Sửa đổi nhiệm vụ cho dự án | PM-09-T1.Sửa đổi nhiệm vụ | Hưng | Mở modal sửa nhiệm vụ |
|  | PM-09-T2.Validate | Hưng | Dữ liệu nhiệm vụ cũ được hiển thị lên các trường input khi chọn chức năng sửa Dữ liệu không được trống và tên nhiệm vụ không được trùng nhau Tên nhiệm vụ phải có độ dài xác định |
|  | PM-09.T3.Xây dựng API sửa nhiệm vụ | Quang | Sửa đổi thông tin nhiệm vụ trong database |
|  | PM-09-T4.Hiển thị thông báo thành công/thất bại | Quang | Thông báo thành công khi sửa nhiệm vụ thành công, thông báo thất bại khi sửa nhiệm vụ thất bại |
| PM-10.Xoá nhiệm vụ | PM-10-T1.Xoá nhiệm vụ | Hưng | Mở modal xoá nhận xoá nhiệm vụ |
|  | PM-10-T2.Xây dựng API xoá nhiệm vụ | Quang | Xoá nhiệm vụ trong database |
|  | PM-10-T3.Hiển thị thông báo thành công/thất bại | Quang | Thông báo thành công khi xoá nhiệm vụ thành công, thông báo thất bại khi xoá nhiệm vụ thất bại |
| PM-11.Thêm thành viên | PM-11-T1.Thêm thành viên | Hưng | Mở modal nhập email thành viên và vai trò trong dự án |
|  | PM-11-T2.Validate | Hưng | Email và vai trò của thành viên không được trống và có độ dài xác định Người dùng phải chưa có trong danh sách thành viên Email phải đúng định dạng |
|  | PM-11-T3.Xây dựng API thêm thành viên | Quang | Thêm mới thành viên vào trong database |
|  | PM-11-T4.Hiển thị thông báo thành công/thất bại | Quang | Thông báo thành công khi thêm thành viên thành công, thông báo thất bại khi thêm thành viên thất bại |
| PM-12.Xoá thành viên | PM-12-T1.Xoá thành viên | Hưng | Mở modal xác nhận xoá thành viên |
|  | PM-12-T2.Xây dựng API xoá thành viên | Quang | Xoá thành viên ra khỏi dự án trong database |
|  | PM-12-T3.Hiển thị thông báo thành công/thất bại | Quang | Thông báo thành công khi xoá thành viên thành công, thông báo thất bại khi xoá thành viên thất bại |

2.2 Kanban Board

| User Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM-01.Đăng ký | PM-01-T1.Thiết kế UI Start: Day1 Due: Day1 |  |  |  | PM-01-T1 |
|  | PM-01-T2.Validate Start: Day1 Due: Day1 |  |  |  | PM-01-T2 |
|  | PM-01-T3.Xây dựng API thêm mới tài khoản Start: Day1 Due: Day1 |  |  |  | PM-01-T3 |
|  | PM-01-T4.Hiển thị thông báo thành công/thất bại Start: Day1 Due: Day1 |  |  |  | PM-01-T4 |
| PM-02.Đăng nhập | PM-02-T1.Thiết kế UI Start: Day1 Due: Day1 |  |  |  | PM-02-T1 |
|  | PM-02-T2.Validate Start: Day1 Due: Day1 |  |  |  | PM-02-T2 |
|  | PM-02-T3.Gọi API lấy dữ liệu tài khoản Start: Day1 Due: Day1 |  |  |  | PM-02-T3 |
|  | PM-02-T4.Hiển thị thông báo thành công/thất bại Start: Day1 Due: Day1 |  |  |  | PM-02-T3 |
| PM-03.Trang quản lý dự án | PM-03-T1.Thiết kế UI Start: Day2 Due: Day2 |  |  |  | PM-03-T1 |
|  | PM-03-T2.Xây dựng API lấy dữ liệu Start: Day2 Due: Day2 |  |  |  | PM-03-T2 |
|  | PM-03-T3.Phân trang Start: Day2 Due: Day2 |  |  |  | PM-03-T3 |
| PM-04.Thêm mới dự án | PM-04-T1.Thiết kế UI Start: Day3 Due: Day3 |  |  | PM-04-T1 |  |
|  | PM-04-T2.Validate Start: Day3 Due: Day3 |  |  | PM-04-T2 |  |
|  | PM-04-T3.Xây dựng API thêm mới dự án Start: Day3 Due: Day3 |  |  | PM-04-T3 |  |
|  | PM-04-T4.Hiển thị thông báo thành công/thất bại Start: Day3 Due: Day3 |  |  | PM-04-T4 |  |
| PM-05.Sửa đổi dự án | PM-05-T1.Thiết kế UI Start: Day4 Due: Day4 |  |  | PM-05-T1 |  |
|  | PM-05-T2.Validate Start: Day4 Due: Day4 |  |  | PM-05-T2 |  |
|  | PM-05-T3.Xây dựng API sửa dự án Start: Day4 Due: Day4 |  |  | PM-05-T3 |  |
|  | PM-05-T4.Hiển thị thông báo thành công/thất bại Start: Day4 Due: Day4 |  |  | PM-05-T4 |  |
| PM-06.Xoá dự án | PM-06-T1.Thiết kế UI Start: Day5 Due: Day5 |  |  | PM-06-T1 |  |
|  | PM-06-T2.Xây dựng API xoá dự dự án Start: Day5 Due: Day5 |  |  | PM-06-T2 |  |
|  | PM-06-T3.Hiển thị thông báo thành công/thất bại Start: Day5 Due: Day5 |  |  | PM-06-T3 |  |
| PM-07.Trang chi tiết dự án | PM-07-T1.Thiết kế UI Start: Day6 Due: Day6 |  |  | PM-07-T1 |  |
|  | PM-07-T2.Xây dựng API lấy dữ liệu Start: Day6 Due: Day6 |  |  | PM-07-T2 |  |
| PM-08.Tạo mới nhiệm vụ cho dự án | PM-08-T1.Tạo nhiệm vụ mới Start: Day7 Due: Day7 |  | PM-08-T1 |  |  |
|  | PM-08-T2.Validate Start: Day7 Due: Day7 |  | PM-08-T2 |  |  |
|  | PM-08-T3.Xây dựng API tạo mới nhiệm vụ Start: Day7 Due: Day7 |  | PM-08-T3 |  |  |
|  | PM-08-T4.Hiển thị thông báo thành công/thất bại Start: Day7 Due: Day7 |  | PM-08-T4 |  |  |
| PM-09.Sửa đổi dự án | PM-09-T1.Sửa đổi nhiệm vụ Start: Day8 Due: Day8 | PM-09-T1 |  |  |  |
|  | PM-09-T2.Validate Start: Day8 Due: Day8 | PM-09-T2 |  |  |  |
|  | PM-09.T3.Xây dựng API sửa nhiệm vụ Start: Day8 Due: Day8 | PM-09-T3 |  |  |  |
|  | PM-09-T4.Hiển thị thông báo thành công/thất bại Start: Day8 Due: Day8 | PM-09-T4 |  |  |  |
| PM-10.Xoá dự án | PM-10-T1.Xoá nhiệm vụ Start: Day9 Due: Day9 |  |  |  |  |
|  | PM-10-T2.Xây dựng API xoá nhiệm vụ Start: Day9 Due: Day9 |  |  |  |  |
|  | PM-10-T3.Hiển thị thông báo thành công/thất bại Start: Day9 Due: Day9 |  |  |  |  |
| PM-11.Thêm mới thành viên | PM-11-T1.Thêm thành viên Start: Day10 Due: Day10 |  |  |  |  |
|  | PM-11-T2.Validate Start: Day10 Due: Day10 |  |  |  |  |
|  | PM-11-T3.Xây dựng API thêm thành viên Start: Day10 Due: Day10 |  |  |  |  |
|  | PM-11-T4.Hiển thị thông báo thành công/thất bại Start: Day10 Due: Day10 |  |  |  |  |
| PM-12.Xoá thành viên | PM-12-T1.Xoá thành viên Start: Day11 Due: Day11 |  |  |  |  |
|  | PM-12-T2.Xây dựng API xoá thành viên Start: Day11 Due: Day11 |  |  |  |  |
|  | PM-12-T3.Hiển thị thông báo thành công/thất bại Start: Day11 Due: Day11 |  |  |  |  |

3. Phân tích rủi ro & Ưu tiên backlog

3.1 Phân tích rủi ro

| Story | Phân tích rủi ro | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Đăng ký | High | Rủi ro liên quan đến bảo mật (hash mật khẩu), trùng email, validate sai, gửi email xác thực thất bại, user không nhận được email. |
| Đăng nhập | High | Rủi ro bảo mật: sai mật khẩu gây khoá tài khoản, quản lý token sai có thể gây lộ phiên đăng nhập. |
| Trang quản lý dự án | Low | Chỉ là truy vấn dữ liệu theo user. Rủi ro thấp, chủ yếu liên quan đến hiệu năng (phân trang, nhiều dự án). |
| Tạo mới dự án | Medium | Rủi ro nhập sai dữ liệu, không đủ quyền, lỗi khi tạo mới bản ghi hoặc gán người tạo. Phụ thuộc backend nhiều. |
| Sửa đổi dự án | Medium | Rủi ro sửa nhầm dữ liệu quan trọng, xử lý quyền cập nhật không chặt chẽ, xung đột dữ liệu giữa các người dùng. |
| Xoá dự án | High. | Rủi ro mất dữ liệu vĩnh viễn. Có thể liên quan đến ràng buộc như nhiệm vụ, thành viên. |
| Trang chi tiết dự án | Medium | Rủi ro từ việc tổng hợp nhiều bảng (task, member, progress), truy vấn nặng, dữ liệu không đồng bộ gây hiển thị sai tiến độ. |
| Tạo mới nhiệm vụ | Medium | Rủi ro nhập sai dữ liệu, sai người phụ trách, tính toán tiến độ sai. Nhiều trường nên dễ phát sinh lỗi. |
| Sửa đổi nhiệm vụ | Low | Rủi ro thấp hơn tạo mới. Chủ yếu là update sai người phụ trách hoặc thời gian gây xung đột tiến độ. |
| Xoá nhiệm vụ | Medium | Rủi ro ảnh hưởng tiến độ dự án, mất dữ liệu quan trọng nếu user xoá nhầm. Cần confirm/xử lý Soft Delete. |
| Thêm mới thành viên | Medium | Rủi ro phân quyền không chính xác, thêm thành viên không thuộc tổ chức/team, lỗi gửi thông báo mời tham gia. |
| Xoá thành viên | Medium | Rủi ro mất quyền truy cập của người đang tham gia task, rối luồng công việc nếu xoá người phụ trách nhiệm vụ.. |

3.2 MoSCoW

| Story | Must | Should | Could | Won’t | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đăng ký | X |  |  |  | Bắt buộc để tạo tài khoản mới và sử dụng hệ thống. |
| Đăng nhập | X |  |  |  | Chức năng cốt lõi để truy cập hệ thống và dữ liệu cá nhân. |
| Trang quản lý dự án | X |  |  |  | Trang chính của người dùng, bắt buộc để xem toàn bộ dự án của họ. |
| Thêm mới dự án | X |  |  |  | Chức năng quan trọng để người dùng bắt đầu quản lý bất kỳ công việc nào. |
| Sửa đổi dự án |  | X |  |  | Quan trọng nhưng không thiết yếu ngay lập tức. Hệ thống có thể hoạt động mà chưa cần sửa dự án.. |
| Xoá dự án |  | X |  |  | Tính năng quan trọng nhưng không bắt buộc để dùng hệ thống ban đầu. |
| Trang chi tiết dự án | X |  |  |  | Cốt lõi để xem thông tin chi tiết và các nhiệm vụ của dự án. |
| Thêm mới nhiệm vụ | X |  |  |  | Bắt buộc để quản lý công việc trong dự án.. |
| Sửa đổi nhiểm vụ |  | X |  |  | Quan trọng nhưng không phải điều kiện bắt buộc để dùng hệ thống ngay lập tức. |
| Xoá nhiệm vụ |  |  | X |  | Tính năng tiện ích, hữu ích nhưng không bắt buộc hoặc quan trọng bằng “Thêm/Sửa”. |
| Thêm mới thành viên |  | X |  |  | Quan trọng đối với dự án có nhiều người, nhưng hệ thống vẫn hoạt động với dự án cá nhân. |
| Xoá thành viên |  |  | X |  | Tính năng hỗ trợ, không ảnh hưởng cốt lõi; mang tính tiện ích.. |

4. Mô phỏng phát triển và kiểm thử

4.1 Mô phỏng quá trình Dev (không code)

- Đăng ký tài khoản mới

- Task: Thiết kế UI
Mô phỏng: Khi user mở trang đăng ký → hệ thống hiển thị form gồm Họ tên, Email, Mật khẩu, Xác nhận mật khẩu → user nhập → hệ thống hiện lỗi ngay khi dữ liệu không hợp lệ.

- Task: Validate
Mô phỏng: Khi user bấm “Đăng ký” → hệ thống kiểm tra từng trường:

  - Nếu Họ tên trống → hiện lỗi.

  - Nếu Email trống hoặc sai định dạng → hiện lỗi.

  - Nếu mật khẩu < 8 ký tự → hiện lỗi.

  - Nếu xác nhận mật khẩu không khớp → hiện lỗi.

  - → Khi tất cả hợp lệ → cho phép gọi API.

- Task: API tạo tài khoản
Mô phỏng: Khi form hợp lệ → hệ thống gửi request tạo tài khoản → lưu vào DB → trả kết quả.

- Task: Hiển thị thông báo
Mô phỏng:

  - Nếu đăng ký thành công → hệ thống hiển thị thông báo → tự động điều hướng sang trang đăng nhập.

  - Nếu thất bại → hiển thị lỗi và giữ nguyên form.

- Đăng nhập tài khoản

- Task: Thiết kế UI
Mô phỏng: Khi user mở trang đăng nhập → hệ thống hiển thị form Email + Password.

- Task: Validate
Mô phỏng: Khi user bấm “Đăng nhập” → hệ thống kiểm tra:

  - Email không được trống và phải đúng định dạng

  - Password không được trống

- Task: Hiển thị kết quả
Mô phỏng:

  - Đăng nhập đúng → hệ thống tạo session/token → điều hướng sang Trang quản lý dự án.

  - Đăng nhập sai → báo lỗi.

  - Nếu chưa đăng nhập mà vào trang khác → tự động chuyển về login.

- Xem danh sách dự án

- Task: Thiết kế UI
Mô phỏng: Khi user vào trang “Quản lý dự án” → hệ thống hiển thị layout, navbar, bảng danh sách, phân trang.

- Task: Tạo API lấy dữ liệu
Mô phỏng: Khi trang tải → hệ thống gọi API lấy tất cả dự án thuộc user → hiển thị vào bảng.

- Task phân trang
Mô phỏng: Khi user bấm sang trang 2 → hệ thống lấy dữ liệu dự án tương ứng và hiển thị tiếp với 10 bản ghi trên 1 trang.

- Tạo mới dự án

- Task: Thiết kế UI
Mô phỏng: Khi user bấm “Thêm dự án” → hệ thống mở modal → user nhập tên + mô tả.

- Task: Validate 
Mô phỏng: Khi user bấm Lưu → hệ thống kiểm tra:

  - Tên trống → báo lỗi

  - Trùng tên dự án → báo lỗi

  - Mô tả trống hoặc quá ngắn → báo lỗi

  - → Hợp lệ → gọi API

- Task: Tạo API thêm dự án
Mô phỏng: Khi dữ liệu hợp lệ → hệ thống gửi API → lưu vào DB → trả kết quả.

- Task: hiển thị thông báo 
Mô phỏng:

  - Thông báo thành công → thêm vào danh sách → đóng modal

  - Thất bại → hiện lỗi

- Sửa đổi dự án

- Task: Thiết kế UI
Mô phỏng: Khi user bấm “Sửa” → hệ thống mở modal và tự động điền dữ liệu dự án cũ vào form.

- Task: Validate
Mô phỏng: Khi user cập nhật → kiểm tra giống như thêm mới → lỗi nếu dữ liệu không hợp lệ.

- Task: Tạo API sửa
Mô phỏng: Sau khi hợp lệ → hệ thống gửi API → cập nhật DB.

- Task: Hiển thị kết quả
Mô phỏng:

  - Sửa thành công → cập nhật lại danh sách

  - Thất bại → báo lỗi

- Xoá dự án

- Task: Thiết kế UI
Mô phỏng: Khi user bấm “Xoá” → hệ thống mở modal xác nhận.

- Task: Tạo API xoá
Mô phỏng: Khi user xác nhận → hệ thống gửi API → xoá trong DB.

- Task: Hiển thị thông báo
Mô phỏng:

  - Xoá thành công → hệ thống xoá dự án khỏi danh sách

  - Thất bại → hiển thị lỗi

- Xem chi tiết dự án

- Task: Thiết kế UI
Mô phỏng: Khi user bấm vào một dự án → hệ thống mở trang Chi tiết dự án → hiển thị:

  - Tên và hình ảnh của dự án

  - Danh sách các thành viên

  - Danh sách các nhiệm vụ

- Task: Tạo API lấy dữ liệu
Mô phỏng: Hệ thống gọi API dựa trên projectId → lấy toàn bộ dữ liệu liên quan → hiển thị.

- Tạo nhiệm vụ mới

- Task: Thiết kế UI
Mô phỏng: Khi user bấm “Thêm nhiệm vụ” → hệ thống mở modal tạo nhiệm vụ.

- Task: Validate
Mô phỏng: Khi user bấm Lưu → hệ thống kiểm tra:

  - Tên nhiệm vụ

  - Người phụ trách

  - Trạng thái

  - Ngày bắt đầu

  - Hạn chót

  - Độ ưu tiên

  - Tiến độ

- Task: API thêm nhiệm vụ
Mô phỏng: Dữ liệu hợp lệ → API → lưu nhiệm vụ → trả kết quả.

- Task: Hiển thị kết quả
Mô phỏng:

  - Thành công → hiển thị trong bảng nhiệm vụ

  - Thất bại → hiển thị lỗi.

- Sửa nhiệm vụ

- Task: Thiết kế UI
Mô phỏng: Khi user bấm “Sửa” nhiệm vụ → hệ thống mở modal và điền dữ liệu cũ.

- Task: Validate
Mô phỏng: User cập nhật → hệ thống kiểm tra giống lúc thêm mới.

- Task: Tạo API sửa
Mô phỏng: Hợp lệ → hệ thống gửi API → cập nhật nhiệm vụ trong DB.

- Task: Hiển thị kết quả
Mô phỏng:

  - Thành công → cập nhật dòng nhiệm vụ

  - Thất bại  → Báo lỗi

10. Xoá nhiệm vụ

- Task: Thiết kế UI
Mô phỏng: User bấm “Xoá” → hệ thống mở modal xác nhận.

- Task: Tạo API xoá
Mô phỏng: Xác nhận → hệ thống gửi API → xoá nhiệm vụ trong DB.

- Task: Hiển thị thông báo
Mô phỏng:

  - Thành công → xoá khỏi danh sách

  - Thất bại → thông báo lỗi

11. Thêm mới thành viên

- Task: Thiết kế UI thêm thành viên
Mô phỏng: User bấm “Thêm thành viên” → hệ thống mở modal nhập email + vai trò.

- Task: Validate
Mô phỏng: Khi bấm Lưu → hệ thống kiểm tra:

  - Email đúng định dạng

  - Không được trống

  - Không trùng trong danh sách thành viên

  - Vai trò không được trống

- Task: API thêm thành viên
Mô phỏng: Dữ liệu hợp lệ → API → lưu vào DB.

- Task: Hiển thị kết quả
Mô phỏng:

  - Thành công → thêm vào danh sách thành viên

  - Thất bại → hiển thị lỗi

12. Xoá thành viên

- Task: Thiết kế UI xoá
Mô phỏng: User bấm “Xoá thành viên” → hệ thống mở modal xác nhận.

- Task: API xoá
Mô phỏng: Xác nhận → hệ thống gọi API → xoá user khỏi dự án.

- Task: Hiển thị kết quả
Mô phỏng:

  - Thành công → hệ thống xoá khỏi danh sách thành viên

  - Thất bại → báo lỗi.

4.2 Cập nhật Kanban

| User Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM-01.Đăng ký |  |  |  |  | PM-01-T1 |
|  |  |  |  |  | PM-01-T2 |
|  |  |  |  |  | PM-01-T3 |
|  |  |  |  |  | PM-01-T4 |
| PM-02.Đăng nhập |  |  |  |  | PM-02-T1 |
|  |  |  |  |  | PM-02-T2 |
|  |  |  |  |  | PM-02-T3 |
| PM-03.Trang quản lý dự án |  |  |  |  | PM-03-T1 |
|  |  |  |  |  | PM-03-T2 |
|  |  |  |  |  | PM-03-T3 |
| PM-04.Thêm mới dự án |  |  |  |  | PM-04-T1 |
|  |  |  |  |  | PM-04-T2 |
|  |  |  |  |  | PM-04-T3 |
|  |  |  |  |  | PM-04-T4 |
| PM-05.Sửa đổi dự án |  |  |  |  | PM-05-T1 |
|  |  |  |  |  | PM-05-T2 |
|  |  |  |  |  | PM-05-T3 |
|  |  |  |  |  | PM-05-T4 |
| PM-06.Xoá dự án |  |  |  | PM-06-T1 |  |
|  |  |  |  | PM-06-T2 |  |
|  |  |  |  | PM-06-T3 |  |
| PM-07.Trang chi tiết dự án |  |  |  | PM-07-T1 |  |
|  |  |  |  | PM-07-T2 |  |
| PM-08.Tạo mới nhiệm vụ cho dự án |  |  | PM-08-T1 |  |  |
|  |  |  | PM-08-T2 |  |  |
|  |  |  | PM-08-T3 |  |  |
|  |  |  | PM-08-T4 |  |  |
| PM-09.Sửa đổi dự án |  | PM-09-T1 |  |  |  |
|  |  | PM-09-T2 |  |  |  |
|  |  | PM-09-T3 |  |  |  |
|  |  | PM-09-T4 |  |  |  |
| PM-10.Xoá dự án | PM-10-T1 |  |  |  |  |
|  | PM-10-T2 |  |  |  |  |
|  | PM-10-T3 |  |  |  |  |
| PM-11.Thêm mới thành viên | PM-11-T1 |  |  |  |  |
|  | PM-11-T2 |  |  |  |  |
|  | PM-11-T3 |  |  |  |  |
|  | PM-11-T4 |  |  |  |  |
| PM-12.Xoá thành viên | PM-12-T1 |  |  |  |  |
|  | PM-12-T2 |  |  |  |  |
|  | PM-12-T3 |  |  |  |  |

- Các sự thay đổi: Các task của PM-04 và PM-05 được hoàn thành sớm hơn so với dự kiến.

- Viết lí do: Các thành viên OT nhiều ngày và ít gặp bug nên tiến độ hoàn thành sớm hơn.

4.3 Các kịch bản thử nghiệm

| Test Case | Input | Action | Expected Result |
| --- | --- | --- | --- |
| TC01 – Đăng ký thành công | Email hợp lệ, mật khẩu ≥ 8 ký tự, xác nhận mật khẩu khớp | Nhập thông tin → Click “Đăng ký” | Tạo tài khoản mới, chuyển sang trang đăng nhập |
| TC02 – Email trùng | Email đã tồn tại | Nhập email → Đăng ký | Hiển thị: “Email đã được sử dụng” |
| TC03 – Email sai định dạng | Email không hợp lệ | Nhập email → Đăng ký | Hiển thị: “Email không hợp lệ” |
| TC04 – Mật khẩu quá ngắn | Mật khẩu < 8 ký tự | Nhập mật khẩu → Đăng ký | Hiển thị lỗi mật khẩu |
| TC05 – Đăng nhập thành công | Email + mật khẩu đúng | Click “Đăng nhập” | Chuyển đến Dashboard |
| TC06 – Sai mật khẩu | Email đúng – mật khẩu sai | Đăng nhập. | Hiển thị: “Thông tin đăng nhập không đúng” |
| TC07 – Email chưa đăng ký | Email không tồn tại | Đăng nhập | Hiển thị: “Tài khoản không tồn tại” |
| TC08 – Xem danh sách dự án | Không có input | Truy cập mục “Dự án” | Hiển thị danh sách dự án của người dùng |
| TC09 – Tạo dự án thành công | Tên + mô tả hợp lệ | Click “Tạo mới” | Dự án được thêm vào danh sách |
| TC10 – Tạo dự án thiếu tên | Mô tả → không nhập tên | Click “Tạo mới”. | Hiển thị: “Tên dự án không được để trống” |
| TC11 – Sửa dự án thành công | Tên mới + mô tả mới | Lưu thay đổi | Dự án được cập nhật |
| TC12 – Sửa dự án thiếu tên | Xóa tên dự án | Lưu thay đổi | Hiển thị lỗi: “Tên dự án không được để trống” |
| TC13 – Xoá dự án | Chọn dự án | Xoá → Confirm | Dự án bị xoá khỏi danh sách |
| TC14 – Tạo nhiệm vụ thành công | Tên task, deadline, mô tả | Click “Tạo nhiệm vụ” | Task xuất hiện trong danh sách nhiệm vụ |
| TC15 – Tạo nhiệm vụ thiếu tên | Không nhập tên | Click “Tạo nhiệm vụ” | Hiển thị: “Tên nhiệm vụ bắt buộc” |
| TC16 – Sửa nhiệm vụ | Thay đổi tên/trạng thái | Lưu | Task được cập nhật. |
| TC17 – Xoá nhiệm vụ | Chọn task | Xoá → Confirm | Task biến mất khỏi danh sách |
| TC18 – Thêm thành viên vào dự án | Email hợp lệ | Click “Thêm thành viên” | Thành viên xuất hiện trong danh sách |
| TC19 – Thêm thành viên không tồn tại | Email không có trong hệ thống | Thêm thành viên | Hiển thị: “Người dùng không tồn tại” |
| TC20 – Xoá thành viên | Chọn thành viên | Click “Xoá” | Thành viên bị gỡ khỏi dự án |

4.4 Bug giả lập

| Bug Id | Mô tả lỗi | Mức độ nghiêm trọng | Các bước giải quyết | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B01 | Không thể đăng ký tài khoản mới dù nhập đầy đủ thông tin hợp lệ | High | Kiểm tra API đăng ký → Fix lỗi validate trùng email sai logic → Deploy lại backend | Đăng ký thành công |
| B02 | Nhập sai mật khẩu nhưng hệ thống vẫn cho đăng nhập | High | Kiểm tra hàm compare password → Sửa logic so sánh → Test lại | Hệ thống chỉ cho đăng nhập khi mật khẩu đúng |
| B03 | Danh sách dự án không hiển thị khi người dùng có hơn 10 dự án | Medium | Kiểm tra API phân trang → Sửa limit → Test lại UI | Danh sách hiển thị đầy đủ |
| B04 | Popup thêm nhiệm vụ không đóng sau khi thêm thành công | Low | Sửa sự kiện closeModal() sau API success → Kiểm tra UI | Popup đóng đúng yêu cầu |
| B05 | Xoá nhiệm vụ nhưng nhiệm vụ vẫn còn trên giao diện | Medium | Thêm hàm refresh list sau khi xoá → Kiểm tra API → Cập nhật UI | Task bị xoá khỏi danh sách |

5. Tiến độ Sprint

5.1 Burndown Chart

5.2 Daily Scrum Log

| Tên Log | Thành viên | Hôm qua đã làm gì | Hôm nay sẽ làm | Trở ngại |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Daily Scrum – Sprint 1 – Day 1 | Hưng |  | PM-01-T1.Thiết kế UI trang đăng ký PM-01-T2.Validate PM-02-T1.Thiết kế UI trang đăng nhập PM-02-T2.Validate | Tôi không gặp trở ngại gì |
|  | Quang |  | PM-01-T3.Xây dựng API thêm mới tài khoản PM-01-T4.Hiển thị thông báo thành công/thất bại | Tôi không gặp trở ngại gì |
| Daily Scrum – Sprint 1 – Day 2 | Hưng | PM-01-T1.Thiết kế UI trang đăng ký PM-01-T2.Validate PM-02-T1.Thiết kế UI trang đăng nhập PM-02-T2.Validate | PM-03-T1.Thiết kế UI PM-03-T3.Phân trang | Tôi không gặp trở ngại gì |
|  | Quang | PM-01-T3.Xây dựng API thêm mới tài khoản PM-01-T4.Hiển thị thông báo thành công/thất bại | PM-03-T2.Xây dựng API lấy dữ liệu | Tôi không gặp trở ngại gì |
| Daily Scrum – Sprint 1 – Day 3 | Hưng | PM-03-T1.Thiết kế UI PM-03-T3.Phân trang | PM-04-T1.Thiết kế UI PM-04-T2.Validate | Tôi không gặp trở ngại gì |
|  | Quang | PM-03-T2.Xây dựng API lấy dữ liệu | PM-04-T3.Xây dựng API thêm mới dự án PM-04-T4.Hiển thị thông báo thành công/thất bại | Tôi không gặp trở ngại gì |
| Daily Scrum – Sprint 1 – Day 4 | Hưng | PM-04-T1.Thiết kế UI PM-04-T2.Validate | PM-05-T1.Thiết kế UI PM-05-T2.Validate | Tôi không gặp trở ngại gì |
|  | Quang | PM-04-T3.Xây dựng API thêm mới dự án PM-04-T4.Hiển thị thông báo thành công/thất bại | PM-05-T3.Xây dựng API sửa dự án PM-05-T4.Hiển thị thông báo thành công/thất bại | Tôi không gặp trở ngại gì |
| Daily Scrum – Sprint 1 – Day 5 | Hưng | PM-05-T1.Thiết kế UI PM-05-T2.Validate | PM-06-T1.Thiết kế UI | Tôi không gặp trở ngại gì |
|  | Quang | PM-05-T3.Xây dựng API sửa dự án PM-05-T4.Hiển thị thông báo thành công/thất bại | PM-06-T2.Xây dựng API xoá dự dự án PM-06-T3.Hiển thị thông báo thành công/thất bại | Tôi không gặp trở ngại gì |
| Daily Scrum – Sprint 1 – Day 6 | Hưng | PM-06-T1.Thiết kế UI | PM-07-T1.Thiết kế UI | Tôi không gặp trở ngại gì |
|  | Quang | PM-06-T2.Xây dựng API xoá dự dự án PM-06-T3.Hiển thị thông báo thành công/thất bại | PM-07-T2.Xây dựng API lấy dữ liệu | Tôi không gặp trở ngại gì |
| Daily Scrum – Sprint 1 – Day 7 | Hưng | PM-07-T1.Thiết kế UI | PM-08-T1.Thiết kế UI tạo nhiệm vụ mới PM-08-T2.Validate | Gặp trở ngại về reponsive |
|  | Quang | PM-07-T2.Xây dựng API lấy dữ liệu | PM-08-T3.Xây dựng API tạo mới nhiệm vụ PM-08-T4.Hiển thị thông báo thành công/thất bại |  |
| Daily Scrum – Sprint 1 – Day 8 | Hưng | PM-08-T1.Thiết kế UI tạo nhiệm vụ mới PM-08-T2.Validate | PM-09-T1.Sửa đổi nhiệm vụ PM-09-T2.Validate |  |
|  | Quang | PM-08-T3.Xây dựng API tạo mới nhiệm vụ PM-08-T4.Hiển thị thông báo thành công/thất bại | PM-09.T3.Xây dựng API sửa nhiệm vụ PM-09-T4.Hiển thị thông báo thành công/thất bại |  |
| Daily Scrum – Sprint 1 – Day 9 | Hưng | PM-09-T1.Sửa đổi nhiệm vụ PM-09-T2.Validate | PM-10-T1.Xoá nhiệm vụ |  |
|  | Quang | PM-09.T3.Xây dựng API sửa nhiệm vụ PM-09-T4.Hiển thị thông báo thành công/thất bại | PM-10-T2.Xây dựng API xoá nhiệm vụ PM-10-T3.Hiển thị thông báo thành công/thất bại |  |
| Daily Scrum – Sprint 1 – Day 10 | Hưng | PM-10-T1.Xoá nhiệm vụ | PM-11-T1.Thêm thành viên PM-11-T2.Validate |  |
|  | Quang | PM-10-T2.Xây dựng API xoá nhiệm vụ PM-10-T3.Hiển thị thông báo thành công/thất bại | PM-11-T3.Xây dựng API thêm thành viên PM-11-T4.Hiển thị thông báo thành công/thất bại |  |
| Daily Scrum – Sprint 1 – Day 11 | Hưng | PM-11-T1.Thêm thành viên PM-11-T2.Validate | PM-12-T1.Xoá thành viên |  |
|  | Quang | PM-11-T3.Xây dựng API thêm thành viên PM-11-T4.Hiển thị thông báo thành công/thất bại | PM-12-T2.Xây dựng API xoá thành viên PM-12-T3.Hiển thị thông báo thành công/thất bại |  |

6. Sprint Review

6.1 Nội dung Sprint Review

| Những gì đã hoàn thành | Những gì chưa hoàn thành | Những gì vượt phạm vi Sprint Goal |
| --- | --- | --- |
| Hoàn thiện các chức năng của trang quản lý dự án và nhiệm vụ Hoàn thành dự án đúng tiến độ Code không có cảnh báo hay lỗi | Chưa hoàn thành tính năng gửi thông báo (notification) theo real-time. | Thêm chức năng lọc task theo độ ưu tiên (Priority) dù không nằm trong phạm vi sprint. Bổ sung tính năng dark mode (ngoài kế hoạch ban đầu). |

6.2 Cập nhật Product backlog

| ID | User story | Mô tả ngắn | Priority | Story point |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM-01 | Đăng ký tài khoản | Người dùng muốn tạo tài khoản mới | Must | 5 |
| PM-02 | Đăng nhập | Người dùng muốn đăng nhập vào hệ thống | Must | 3 |
| PM-03 | Xem danh sách dự án | Người dùng muốn thấy các dự án của mình | Must | 5 |
| PM-04 | Tạo mới dự án | Thêm dự án mới vào hệ thống | Must | 5 |
| PM-05 | Sửa đổi dự án | Chỉnh sửa thông tin dự án | Should | 5 |
| PM-06 | Xoá dự án | Xoá dự án không cần thiết | Should | 3 |
| PM-07 | Xem chi tiết dự án | Hiển thị toàn bộ thông tin dự án | Must | 5 |
| PM-08 | Tạo mới nhiệm vụ | Thêm nhiệm vụ vào dự án | Must | 5 |
| PM-09 | Sửa nhiệm vụ | Chỉnh sửa nhiệm vụ | Should | 3 |
| PM-10 | Xoá nhiệm vụ | Xoá nhiệm vụ trong dự án | Should | 3 |
| PM-11 | Thêm thành viên | Thêm thành viên vào dự án | Should | 5 |
| PM-12 | Xoá thành viên | Xoá thành viên khỏi dự án | Could | 3 |

7. Sprint Retrospective

7.1 Mô tả cảm xúc

| Thành viên | Glad | Mad | Sad |
| --- | --- | --- | --- |
| Hưng | Team hỗ trợ nhau tích cực, đặc biệt khi gặp vấn đề khó. Học được nhiều kiến thức mới trong sprint này | Một số nhiệm vụ bị chậm tiến độ do yêu cầu thay đổi liên tục. | Nỗ lực bỏ ra nhiều nhưng kết quả không đạt kỳ vọng. |
| Quang | Team hỗ trợ nhau tích cực, đặc biệt khi gặp vấn đề khó. Hoàn thành được các tính năng quan trọng đúng thời hạn. | Công cụ làm việc thỉnh thoảng bị lỗi khiến năng suất giảm. | Một số ý tưởng hay chưa được thực hiện vì thiếu thời gian. |

7.2 Ưu tiên cho các cải tiến quy trình

1. Thiết lập quy tắc trao đổi rõ ràng (ai làm gì → cập nhật ở đâu).

2. Tăng cường trao đổi ngắn trong ngày khi gặp vướng mắc.

3. Bắt buộc cập nhật trạng thái task trên hệ thống (Trello/Jira) hằng ngày.

4. Áp dụng code review 2 người trước khi merge.

5. Daily Scrum đúng 15 phút, đúng format 3 câu hỏi.

7.3 Bài học kinh nghiệm

1. Giao tiếp rõ ràng giúp giảm sai sót

2. Chia nhỏ task giúp quản lý tiến độ tốt hơn

3. Chuẩn hóa quy trình trước khi bắt đầu Sprint

4. Daily Scrum ngắn gọn nhưng rất quan trọng

5. Kiểm thử sớm giúp giảm lỗi cuối Sprint